UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Sistema Integrado de Control de Asistencia Biométrico para el Restaurante Qasta

Curso: Diseño y Arquitectura de Software

Docente: Mag. Alberto Johnatan Flor Rodríguez

Integrantes:

Calloticona Chambilla, Marymar Danytza (2023076791)

Ramos Loza, Mariela Estefany  (2023077478)

Coaguila Caceres, Maria Jose - 2022073499

Cortez Mamani, Julio Samuel (2023077283)

Tacna – Perú

2025

# Sistema de control de asistencia

# Informe de Factibilidad

# Versión 1.1

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | MRL | MCC | MRL | 15/08/2025 | Versión Original |

ÍNDICE GENERAL

1. Descripción del Proyecto	4

1.1. Nombre del proyecto	4

1.2. Duración del proyecto	4

1.3. Descripción	4

1.4. Objetivos	4

1.4.1. Objetivo general	4

2. Riesgos	5

3. Análisis de la Situación actual	6

3.1. Planteamiento del problema	6

3.2. Consideraciones de hardware y software	6

3.3. Factibilidad Técnica	7

3.4. Factibilidad Económica	7

3.5. Costos Generales.	8

3.5.1. Costos operativos durante el desarrollo	8

Visual Studio 2022 Enterprise – Licencia de Microsoft	8

Guna UI2	8

3.5.2. Costos del ambiente	8

3.5.3. Costos de personal	9

3.5.4. Costos totales del desarrollo del sistema	9

3.5.5. Factibilidad Operativa	10

3.5.6. Factibilidad Legal	10

3.5.7. Factibilidad Social	10

3.5.8. Factibilidad Ambiental	11

4. Análisis Financiero	11

4.1. Justificación de la Inversión	11

4.2. Beneficios del Proyecto	12

4.3. Criterios de Inversión	14

4.3.2. Valor Actual Neto (VAN)	14

5. Conclusión	15

# Descripción del Proyecto

## Nombre del proyecto

Sistema Integrado de Control de Asistencia Biométrico para Qasta

## Duración del proyecto

2 meses

## Descripción

El proyecto consiste en diseñar e implementar un sistema biométrico integrado para el control de asistencia del personal de la empresa Qasta, con el objetivo de mejorar la precisión en el registro de horarios, reducir errores humanos y optimizar los procesos administrativos relacionados con el control de personal.

## Objetivos

## Objetivo general

Evaluar la factibilidad técnica, económica y operativa de implementar un sistema de control de asistencia por reconocimiento facial en el restaurante Qasta, para mejorar la gestión del personal.

    - Objetivos Específicos

- Identificar y evaluar las tecnologías de reconocimiento facial disponibles en el mercado que se adapten a las necesidades del restaurante Qasta.

- Evaluar los riesgos de seguridad y privacidad asociados al uso de datos biométricos del personal, así como los riesgos técnicos (fallas del sistema, problemas de precisión) y de aceptación por parte de los empleados. Desarrollar estrategias para comunicar estos riesgos y gestionarlos eficazmente.

- Determinar los requisitos de hardware (cámaras, servidores, dispositivos) y software para el sistema.

- Calcular el costo total de la inversión inicial, incluyendo hardware, software, licencias, instalación y capacitación.

- Analizar los beneficios económicos esperados, como la reducción de errores en el cálculo de horas, la disminución del tiempo dedicado a la gestión de asistencia y el potencial ahorro de costos a largo plazo.

- Calcular el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) para evaluar la rentabilidad financiera del proyecto.

# Riesgos

- Fallas técnicas en dispositivos biométricos (cámaras web, servidores).

- Problemas de conectividad que afecten la sincronización de datos.

- Retrasos en la integración del software con el hardware.

- Riesgos asociados a la protección de datos personales y cumplimiento legal.

# Análisis de la Situación actual

## Planteamiento del problema

Actualmente, Qasta registra la asistencia de su personal de forma manual, lo que genera inconsistencias, retrasos en la contabilización y posibilidad de fraudes. Esto afecta la gestión eficiente del recurso humano y la planificación operativa. Se requiere un sistema automatizado que asegure precisión, confiabilidad y agilidad en el control de asistencia.

## Consideraciones de hardware y software

- Hardware:

  - Cámara web HD (mínimo 720p) para captura facial.

  - Conexión a internet estable

  - Laptop para desarrollo (8GB RAM, i5, 512 SSD)

- Software:

  - Algoritmos de reconocimiento facial y servicios en la nube (Azure Database).

- Visual Studio Community 2022

- Visual Studio Code

- Sistemas operativos compatibles (Windows).

- Librerías:

- flask

- setuptools

- numpy

- opencv-python

- face_recognition

- face_recognition_models

- pyodbc

- python-dotenv

- AForge

- AForge.Video

- AForge.Video.DirectShow

- Konscious.Security.Cryptography.Argon2

- Konscious.Security.Cryptography.Blake2

- Newtonsoft

- EPPlus

## Factibilidad Técnica

El sistema propuesto es técnicamente viable, ya que se basa en tecnologías existentes y probadas como el reconocimiento facial. Existen múltiples soluciones de hardware (cámaras con capacidad de reconocimiento facial) y software que permiten implementar este tipo de sistemas con alta precisión y confiabilidad. Además, el entorno del restaurante no requiere una infraestructura tecnológica compleja, lo que facilita la instalación y mantenimiento del sistema. El equipo de desarrollo puede apoyarse en herramientas de desarrollo modernas y escalables, asegurando una implementación eficiente y segura.

El sistema utilizará una API desarrollada en Python para gestionar la comunicación entre el módulo de reconocimiento facial y la base de datos, lo cual es viable dado el entorno tecnológico disponible.

## Factibilidad Económica

Desde el punto de vista económico, la inversión inicial en el sistema (compra de cámaras, desarrollo o adquisición del software) se justifica por los beneficios a mediano y largo plazo. Estos incluyen la reducción de errores en el control de asistencia, disminución de tiempo administrativo, mejora en la gestión del personal y mayor transparencia en los procesos. Además, al evitar manipulaciones o fraudes en los registros, se optimizan los recursos humanos y se mejora la toma de decisiones. El retorno de inversión (ROI) se estima favorable, especialmente si se considera la posibilidad de escalar el sistema a futuras sucursales o áreas del restaurante.

Definir los siguientes costos:

## Costos Generales.

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario (S/.) | Costo Total (S/.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Laptop para desarrollo (8GB RAM, i5, 512 SSD) | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Cámara Web Full HD (para pruebas) | 1 | 200.00 | 200.00 |
| Total Costos Generales |  |  | 2,700.00 |

### Costos operativos durante el desarrollo

| Concepto | Tiempo de uso | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Energía eléctrica | 2 meses | 60.00 | 120.00 |
| Internet (para desarrollo y pruebas) | 2 meses | 65.00 | 130.00 |
| Total Costos Operativos |  |  | 250.00 |

### Costos del ambiente

| Concepto | Tiempo de uso | Costo mensual (S/) | Costo total (S/.) |
| --- | --- | --- | --- |
| # Visual Studio 2022 Enterprise – Licencia de Microsoft | 2 meses | 905 | 1,810.00 |
| # Guna UI2 | 2 meses | 285.98 (anual) → prorrateo 2/12 | 47.66 |
| Azure Containers | 2 meses | 266,68 | 533.36 |
| Total Costos Operativos |  |  | 2,391.02 |

### Costos de personal

| Rol | Cantidad | Sueldo Mensual (S/.) | Tiempo (meses) | Costo Total (S/.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analista de Sistemas | 1 | 1500 | 3 | 4,500.00 |
| Desarrollador de Software | 1 | 1500 | 3 | 4,500.00 |
| Diseñador UI/UX | 1 | 1200 | 3 | 3,600.00 |
| Tester / QA | 1 | 1200 | 2 | 2,400.00 |
| Total Costos de Personal |  |  |  | 15,000.00 |

### Costos totales del desarrollo del sistema

| Categoría | Costo (S/.) |
| --- | --- |
| Costos Generales | 2,700.00 |
| Costos Operativos | 250.00 |
| Costos del Ambiente | 2,391.02 |
| Costos de Personal | 15,000.00 |
| Total del Proyecto | 21,341.02 |

### Factibilidad Operativa

La implementación del sistema de control de asistencia con reconocimiento facial ofrece múltiples beneficios operativos:

- Reducción de errores donde se minimiza el riesgo de fraudes en el registro de asistencia gracias a la verificación biométrica.

- Ahorro de tiempo para que los procesos administrativos se optimicen mediante la generación automática de reportes de asistencia, tardanzas, horas extra y pausas laborales.

- Mejor uso de recursos para reducir la carga administrativa; el personal puede enfocarse en tareas de mayor valor estratégico.

### Factibilidad Legal

- El proyecto debe cumplir con la Ley N.º 29733 - Ley de Protección de Datos Personales, que establece:

- Consentimiento de los empleados donde deben autorizar el uso de sus datos biométricos.

- Los datos sólo pueden ser usados para el control de asistencia.

- Se aplican medidas de protección contra accesos no autorizados.

- Derecho de acceso y rectificación donde los empleados pueden solicitar la modificación o eliminación de sus datos.

### Factibilidad Social

Se evaluará la aceptación del sistema por parte de los empleados, considerando:

  - Se implementarán capacitaciones para facilitar la transición.

  - Se garantizará la transparencia en el uso de datos biométricos.

  - Se promoverá la digitalización como una mejora en la gestión del personal.

### Factibilidad Ambiental

El impacto ambiental del proyecto será mínimo, pero se considerarán:

- Optimización del uso de servidores para reducir el gasto eléctrico.

- Selección de equipos con certificaciones de bajo consumo.

- Estrategias de reciclaje para dispositivos obsoletos.

# Análisis Financiero

El plan financiero se ocupa del análisis de ingresos y gastos asociados a cada proyecto, desde el punto de vista del instante temporal en que se producen. Su misión fundamental es detectar situaciones financieramente inadecuadas.

Se tiene que estimar financieramente el resultado del proyecto.

## Justificación de la Inversión

La implementación de un sistema biométrico de control de asistencia basado en reconocimiento facial en el restaurante Qasta se justifica plenamente debido a la necesidad de modernizar, optimizar y asegurar los procesos relacionados con la gestión del personal. Actualmente, la empresa realiza el registro de asistencia de forma manual, lo cual genera múltiples inconvenientes como retrasos en la contabilización, posibilidad de fraudes, errores humanos y dificultades en la generación de reportes confiables. Estos problemas afectan directamente la eficiencia administrativa y la toma de decisiones del área de recursos humanos.

La inversión proyectada, estimada en S/ 21,341.02 como costo real, contempla:

- Costos Generales (S/.2,700.00)

- Costos Operativos (S/. 250.00)

- Costos del Ambiente (S/.2,391.02)

- Costos del personal (S/. 15,000.00)

## Beneficios del Proyecto

    - Tangibles:

Reducción de errores en el registro de asistencia
 Al automatizar el control de asistencia, se estima una reducción del 90% en errores de marcación manual.
 Impacto económico:
 Si un error de asistencia genera un gasto adicional de S/ 15 semanales por colaborador (horas mal registradas, pagos innecesarios), y el restaurante tiene 10 empleados:

- Ahorro mensual: S/ 15 × 4 semanas × 10 empleados = S/ 600

- Ahorro anual estimado: S/ 7,200

- Ahorro de tiempo en procesos administrativos
 El personal de RR.HH. o administración podría ahorrar al menos 10 horas al mes al dejar de consolidar y revisar hojas de cálculo manuales.
 Impacto económico:
-

    - Intangibles:

- Mejora en la moral del personal gracias a un sistema justo y confiable.

- Mayor precisión en reportes para toma de decisiones.

- Cumplimiento normativo, modernización tecnológica e imagen empresarial.

## Criterios de Inversión

Para evaluar la viabilidad financiera del Sistema Integrado de Control de Asistencia Biométrico para Qasta, se aplicarán los siguientes indicadores financieros:

    - Relación Beneficio/Costo (B/C)

Se estima que el sistema genera beneficios económicos anuales tangibles por S/, incluyendo ahorro de tiempo administrativo, reducción de errores y optimización del recurso humano.

Primero anualizamos la inversión (Costo Anual Equivalente, CAE):

## Valor Actual Neto (VAN)

Valor presente de beneficios (VAB):

VAN = S/. 11,538.21 (positivo, proyecto rentable).

    - Tasa Interna de Retorno (TIR)

Resolviendo → TIR ≈ 28%

# 5. Conclusión

- El sistema de control de asistencia mediante reconocimiento facial es tecnológicamente viable y ofrece mejoras significativas en la precisión y eficiencia de los procesos administrativos. Se reduce la probabilidad de fraudes y errores en el registro, optimizando la gestión del personal.

- El proyecto es legalmente factible, siempre que cumpla con la Ley N.º 29733 – Ley de Protección de Datos Personales, garantizando el consentimiento, seguridad y derecho de los trabajadores sobre sus datos biométricos.
 Además, la implementación acompañada de capacitaciones y transparencia en el uso de datos asegura una adecuada aceptación social por parte de los empleados.

- El impacto ambiental es mínimo, dado que el sistema requiere un consumo energético moderado y se contempla la utilización de equipos de bajo consumo y planes de reciclaje para dispositivos obsoletos.

- La implementación del sistema biométrico representa una inversión estratégica para el restaurante Qasta, al garantizar un control confiable de la asistencia, reducir costos operativos, mejorar la productividad administrativa y fortalecer la imagen empresarial mediante la modernización tecnológica.